## B1

## Bước 1. User Story cho R5

User Story R5: Là một quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám, để có thể điều chỉnh nhanh chóng mà không cần gửi email cho admin.

Giải thích vai trò:

- Người dùng chính là quản lý phòng khám, vì nhu cầu xuất phát từ họ.

- Admin RikkeiCare chỉ đang làm thay, không phải người dùng cuối thực sự.

## Bước 2. Phân cấp Epic – Feature – User Story

### a) Phân loại

- M1 – Quản lý phòng khám đối tác: hồ sơ phòng khám, bác sĩ, lịch làm việc, bảng giá → Epic Phạm vi lớn, nhiều chức năng, cần nhiều Sprint.

- M2 – Phòng khám tự quản lý bảng giá gói khám → Feature Tập trung vào một mảng cụ thể, có thể hoàn thành trong 1–2 Sprint.

- M3 – Xem lịch sử thay đổi giá → User Story Nhu cầu chi tiết, cụ thể, nằm trong Feature quản lý bảng giá.

- R5 – Phòng khám muốn tự cập nhật giá → User Story Yêu cầu cụ thể, nằm trong Feature M2.

### b) Cây phân cấp

Code

Epic: M1 - Quản lý phòng khám đối tác

└── Feature: M2 - Phòng khám tự quản lý bảng giá

├── User Story: R5 - Quản lý phòng khám muốn tự cập nhật giá gói khám

└── User Story: M3 - Quản lý phòng khám muốn xem lịch sử thay đổi giá

c) Có nên kéo M1 vào Sprint Backlog?

Không nên. Vì M1 là Epic, phạm vi quá lớn, không thể hoàn thành trong một Sprint. Sprint chỉ nên chứa User Story hoặc Feature nhỏ đã được chia nhỏ, ước lượng và đủ điều kiện.

## Bước 3. Thẻ R5 đã sẵn sàng chưa?

Definition of Ready gồm:

- Có User Story đủ 3 vế: Đạt

- Đã được ước lượng: Chưa có thông tin

- Đủ nhỏ để làm xong trong 1 Sprint: Đạt

Kết luận: Chưa sẵn sàng vì chưa được ước lượng. Cần nhóm dev/PO ước lượng effort trước khi kéo sang Sprint Backlog.

## Bước 4. Hoàn thiện thẻ R5 trên Trello

- Nhãn: Xanh dương (Feature)

- Người phụ trách: Ví dụ: Nguyễn Văn A (dev phụ trách phần quản lý phòng khám)

- Checklist:

  - Thiết kế giao diện nhập giá gói khám

  - Xây dựng API cập nhật giá

  - Kiểm thử chức năng cập nhật giá trên môi trường staging

- Hạn hoàn thành: Trong Sprint hiện tại (ví dụ: kết thúc ngày 28/10/2026)

- Vị trí trong Sprint Backlog: Đặt trên cùng vì là việc ưu tiên cao nhất.